**LAPORAN MONITORING DAN CONTROLLING**

**WORKSHOP MANAJEMEN PROYEK**

Dosen Pengampu : Lukie Perdanasari, S.Kom, M.T.

****

**Disusun Oleh :**

**Kelompok 2 Golongan C**

Muhammad Rhomaedi E41211041

Alif Imanullah Krisna Alam E41211111

Aiko Mawardi E41211039

Indra Bagus Syah Putra E41210985

Heru Hermawan E41211243

Dimas Pratama Putra E41211234

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**2021/2022**

1. Sprint review

Berikut hasil Sprint review dari sprint pertama pengembangan aplikasi Mengkriuk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rank | PBI | Accepted? | Note |
|  | Login | Yes | - |
|  | CRUD pada data barang | Yes | - |
|  | Menggunakan barcode | Yes | - |
|  | Melakukan transaksi | Yes | - |
|  | Mencetak struk | Yes | - |
|  | Transaksi pembelian | X | Proses |

1. Sprint retrospektif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Good | Could have been better | Improvements |
| Fitur aplikasi lengkap dan tempat tombol mudah di mengerti | Pemilihan warna aplikasi kurang sesuai |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FROM PROGRES AKTIVITAS**  **MONITORING DAN KONTROLING PELAKSANAAN**  **PROYEK APLIKASI GIGIH STORE**  Pada hari minggu, tanggal 29 bulan Mei tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :  Dimas Pratama, selaku penanggung jawab monitoring dan kontroling.  Dengan ini menyatakan telah melakukan monitoring dan kontroling pada progressAplikasi Mengkriuk sebagai berikut :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Activity** | **Progres Report** | | 1 | Login | * Fitur login telah selesai * Pemberian hak akses masih dalam proses pengerjaan | | 2 | Dashboard | * Fitur laba harian dan bulanan serta fitur logout telah selesai | | 3 | Tabel Data Barang | * CRUD data barang telah selesai * Fitur pencarian dan fitur barcode telah selesai | | 4 | Tabel Transaksi | * Pada tabel transaksi jual fitur delete, bayar, dan kembalian telah selesai * Pada transaksi beli fitur bayar dan delete telah selesai * Fitur pencarian, reset, dan print struk sedang dalam pengerjaan | | 5 | Tabel Laporan | * Fitur pencarian, dan delete sedang dalam proses pengerjaan |   Jember, 29 Mei 2022  Penanggung Jawab Monitoring, Project Manager  Dimas Pratama M Rhomaedi |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FROM PERUBAHAN**  **MONITORING DAN KONTROLING PELAKSANAAN**  **PROYEK APLIKASI MENGKRIUK**  Pada hari minggu, tanggal 29 bulan Mei tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :  Dimas Pratama, selaku penanggung jawab monitoring dan kontroling.  Dengan ini menyatakan telah melakukan perubahan pada progressAplikasi Mengkriuk sebagai berikut :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Activity** | **Perubahan** | | 1 | Transaksi pemeblian | * Penambahan transaksi pembelian |   Jember, 29 Mei 2022  Penanggung Jawab Monitoring, Project Manager  Dimas Pratama M Rhomaedi |